# Instrukce č. 2/2017

# Ministerstva spravedlnosti

ze dne 14. 9. 2010, č.j. 435/2010-EO-R,

o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, uveřejněná pod č. 5/2011 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti,

ve znění

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11.6.2012, č.j. 131/2012-EO-R,

uveřejněné pod č. 10/2012 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.10.2012, č.j. 485/2012-EO-R,

uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.6.2014, č.j. MSP-260/2014-EO-R, uveřejněné pod č. 20/2014 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.4..2015, č.j. MSP-135/2015-EO-R, uveřejněné pod č. 4/2015 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1.9.2015, č.j. MSP-30/2015-EO-PF,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30.11.2015, č.j. MSP-160/2015-EO-PF,

instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne  28.7.2017, č.j. MSP-100/2017-EO-R.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“) k řádnému uplatňování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, stanoví postup při financování programů reprodukce majetku v resortu ministerstva:

# ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Podle „Instrukce o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti“ (dále jen „instrukce“) postupují organizační složky státu v resortu ministerstva, které jsou účetními jednotkami, a to:

- ministerstvo,

- Nejvyšší správní soud,

- Nejvyšší soud,

- vrchní soudy,

- krajské soudy (Městský soud v Praze),

- okresní (obvodní) soudy a Městský soud v Brně,

- Nejvyšší státní zastupitelství,

- vrchní státní zastupitelství,

- krajská státní zastupitelství (Městské státní zastupitelství v Praze),

- Vězeňská služba České republiky (dále jen „VS ČR“),

- Rejstřík trestů,

- Justiční akademie,

- Probační a mediační služba,

- Institut pro kriminologii a sociální prevenci,

dále jen „organizační složka státu“.

(2) Podle instrukce postupují také odborné útvary ministerstva, zejména odbor investic a majetku, odbor informatiky, odbor bezpečnosti a krizového řízení (dále jen „věcně příslušné útvary ministerstva“) a ekonomický odbor ministerstva (dále jen „ekonomický odbor“), který vykonává i metodickou činnost v oblasti programového financování.

(3) Tato instrukce platí i pro organizační složky resortu ministerstva, které budou zřízeny po datu účinnosti této instrukce, nestanoví-li vnitřní předpis jinak.

(4) Podle instrukce postupují i příspěvkové organizace (zotavovny VS ČR) v případě, že financují reprodukci majetku z prostředků státního rozpočtu.

§ 2

# Odpovědné osoby

(1) Za plnění povinností vyplývajících z právních předpisů při financování programů reprodukce majetku odpovídají a činí právní úkony:

ministr spravedlnosti,

předsedové

- Nejvyššího správního soudu,

- Nejvyššího soudu,

- vrchních soudů,

- krajských soudů (Městského soudu v Praze),

- okresních (obvodních) soudů a Městského soudu v Brně;

nejvyšší státní zástupce,

vrchní státní zástupci,

krajští státní zástupci (Městský státní zástupce v Praze),

generální ředitel Vězeňské služby České republiky;

ředitelé

- Rejstříku trestů,

- Justiční akademie,

- Probační a mediační služby,

- Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,

- zotavoven VS ČR,

(dále jen „odpovědná osoba“).

(2) 	Odpovědná osoba může pro určité právní úkony písemně pověřit jednáním jiného vedoucího zaměstnance organizační složky státu. Další zaměstnanci organizační složky státu mohou jménem státu činit právní úkony pouze v rozsahu stanoveném jejich vnitřním předpisem.

(3) Podklady okresních (obvodních) soudů k financování programů reprodukce majetku se ministerstvu předkládají prostřednictvím příslušného krajského (městského) soudu, který je před předložením zkontroluje po věcné a formální stránce. Stejným způsobem postupuje ministerstvo, které svá stanoviska, požadavky a příslušné dokumenty zasílá okresním (obvodním) soudům prostřednictvím příslušného krajského (městského) soudu; pouze v časově naléhavých situacích je zasílá přímo okresnímu (obvodnímu) soudu a současně na vědomí krajskému soudu.

(4)	Postup uvedený v odst. 3 platí i ve vztahu mezi jednotlivými věznicemi, vazebními věznicemi a Akademií VS ČR (dále jen „podřízené složky“) a Generálním ředitelstvím VS ČR.

(5) Způsob komunikace a další požadavky na podklady, zasílané okresními (obvodními) soudy si určí krajské soudy (městský soud) ve vlastním metodickém pokynu. Obdobně postupuje Generální ředitelství VS ČR ve vztahu ke svým podřízeným složkám.

§ 3

# Vymezení pojmů

Pro účely této instrukce

- program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen „majetek“), případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů.  Program je vyjádřením koncepce ministerstva, případně strategického záměru vlády a je členěn do podprogramů. V podprogramech jsou zdokumentovány samostatné části programu v členění zejména z hlediska územního (např. regionální podprogramy) nebo věcného (např. podprogramy pro informatiku, bezpečnost) nebo organizačního. Členění programu do podprogramů dohodne ekonomický odbor s Ministerstvem financí;

- investiční záměr je soubor dokumentů, který předkládá investor ke schválení registrace akce;

- akce je část programu stanovená správcem programu k zabezpečení realizace cílů programu uvedených v jeho schválené dokumentaci. Akcí se rozumí pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku zejména formou výstavby, rekonstrukce a modernizace, nákupu budov, souvisejícího zařízení a inventáře, pořízení ICT. Akcí se dále rozumí technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, případně jeho opravy a údržba).

- akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je akce, jejíž objem výdajů je vyšší než 200 mil. Kč;

- projekt je akce spolufinancovaná z rozpočtu EU, finančních mechanismů nebo z fondů NATO

- investorem a zároveň účastníkem programu je organizační složka státu zabezpečující přípravu a realizaci akce (projektu) a financující akci (projekt) z prostředků státního rozpočtu a dále ze zahraničních fondů, fondu kulturních a sociálních potřeb, rezervního fondu, apod.;

- modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Jde o technické zhodnocení, které se hradí z investičních prostředků. Při posouzení, zda jde o technické zhodnocení nebo o opravu a údržbu, je nutno vycházet z odborného stanoviska a z definice podle jiného právního předpisu);

- technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převyšují u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období 40 000,- Kč, u nehmotného majetku pak 60 000,- Kč;

- rekonstrukce je takový zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo změnu stavebně – technických parametrů. Jde o technické zhodnocení, které se hradí z investičních prostředků;

- demolice je odstranění (likvidace) stavby. Hradí se z investičních prostředků, je-li součástí nové investiční výstavby, nebo z běžných prostředků v ostatních případech;

k) termín ukončení realizace akce – u stavebních akcí je dán kolaudačním souhlasem event. oznámením o ukončení stavby), u akcí nevyžadujících ohlášení nebo stavební povolení protokolem o předání a převzetí stavby vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků, u ostatních nestavebních akcí je dán dodacím listem, protokolem o předání případně jiným dokladem potvrzujícím dodání;

l) IS EDS/SMVS (evidenční dotační systém/správa majetku ve vlastnictví státu) –informační systém programového financování.  Pro evidenci akcí organizačních složek státu je využíván IS SMVS. V rámci IS SMVS je možno vstupovat do těchto databází:

- zkušební,

- resortní - umožňuje organizačním složkám státu aktivní vkládání dat nutných pro registraci akce (stanovení výdajů),

- pracovní – obsahuje pouze schválené akce, umožňuje organizačním složkám státu nahlížet do aktuálního stavu akce, v této databázi pracují pouze pracovníci ekonomického odboru;

m) etapa je ucelená fáze investorské přípravy nebo přípravy a realizace provozuschopné části stavby, kterou je možné na základě platných předpisů užívat. Při realizaci jednotlivých etap je nutno dodržet podmínku hospodárnosti a efektivnosti;

n)	IISSP – integrovaný informační systém státní pokladny;

o)	agregace – finanční rezerva organizační složky státu. Agregace jsou zakládány v IS SMVS dle příslušnosti k programu a jsou v nich soustřeďovány nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů a rozpočtové prostředky do výše 3 000,- Kč z akcí realizovaných organizační složkou státu.

# ČÁST DRUHÁ

ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A HODNOCENÍ DOKUMENTACE PROGRAMU

§ 4

Útvary ministerstva odpovědné za zpracování dokumentace programů, její aktualizaci a dodržování stanovených parametrů

(1) Pravidla pro obsah, předkládání, schvalování a vyhodnocení dokumentace programu ve vztahu k Ministerstvu financí stanoví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění a pokyn MF č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

(2) Správcem programu za rozpočtovou kapitolu 336 je Ministerstvo spravedlnosti. Funkci správce jednotlivých programů (podprogramů) vykonávají věcně příslušné útvary ministerstva, svodně ekonomický odbor. Obsahuje-li program podprogramy, jejichž obsah spadá do náplně pouze jednoho věcně příslušného útvaru ministerstva, zpracovává tento odbor i souhrny za celý program. Ekonomický odbor pak zabezpečuje schválení programu u mimorezortních orgánů.

(3) Ekonomický odbor řídí zpracování a aktualizaci programů a podprogramů reprodukce majetku jednotlivými věcně příslušnými útvary ministerstva, svodně zpracovává jejich podklady do výsledného programu včetně podprogramů, popř. do jeho aktualizace a předkládá ho po odsouhlasení náměstkem sekce ekonomické (dále jen „náměstek ministra“) ke schválení Ministerstvu financí, příp. vládě, pokud účast státního rozpočtu je vyšší než 5 mld. Kč.

(4) Věcně příslušnými útvary ministerstva, které vykonávají dílčí funkce správce programu a odpovídají za jimi zpracované, popř. aktualizované programy a podprogramy, za usměrňování jejich realizace v procesu programového financování a za jejich závěrečné vyhodnocení, jsou:

- odbor investic a majetku za oblast stavební včetně pořízení interiérů, strojů a zařízení, pevných hlasových komunikačních technologií (mimo IP telefonie) a za oblast dopravních prostředků v celém resortu,

- odbor informatiky za oblast informačních systémů, informačních a datových komunikačních technologií a IP telefonie v celém resortu,

- odbor bezpečnosti a krizového řízení za oblast bezpečnosti a krizového řízení v celém resortu.

(5) Pro účely dokumentace programu jsou stanoveny tyto funkce:

a) osoby pověřené správou programu:

|  | justiční část | vězeňská část |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí štábu (manažer) | náměstek ministra | náměstek ministra |
| Zástupce vedoucího štábu | ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva | náměstek generálního ředitele VS ČR |
| Správce dat EDS/SMVS | určení pracovníci ekonomického odboru | určení pracovníci ekonomického odboru |

b) řídící štáb útvaru pověřeného řízením realizace podprogramu:

|  | justiční část | vězeňská část |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí štábu (manažer) | ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva | náměstek generálního ředitele VS ČR |
| Zástupce vedoucího štábu | vedoucí oddělení věcně příslušného útvaru ministerstva (zpracovatel podprogramu) | ředitel věcně příslušného útvaru GŘ VS ČR |
| Správce dat EDS/SMVS | určení pracovníci ekonomického odboru | určení pracovníci ekonomického odboru |

(6) Věcně příslušné útvary ministerstva zpracovávají jednotlivé podprogramy za oblast své působnosti. Při zpracování vycházejí především z koncepčních záměrů resortu a priorit vedení ministerstva. Dále vycházejí z požadavků jednotlivých organizačních složek státu a současně z rozpočtových možností resortu daných střednědobým výhledem stanoveným vládou. V souvislosti se střednědobým výhledem stanoví ekonomický odbor jednotlivým věcně příslušným útvarům ministerstva roční limity, které musí při zpracování dokumentace podprogramů dodržet. Výše limitu může být v jednotlivých letech upravena dle aktuální výše ročního rozpočtu výdajů kapitoly. O případných změnách ročního limitu budou příslušné útvary ministerstva informovány ekonomickým odborem zpravidla již během schvalovacího procesu návrhu rozpočtu a písemně při rozpisu rozpočtu na příslušný rok. U programu vězeňské služby sdělí ekonomický odbor výši ročních limitů i Generálnímu ředitelství VS ČR, které, po dohodě s věcně příslušnými útvary ministerstva, rozdělí tyto limity na jednotlivé podprogramy.

(7) Povinností věcně příslušných útvarů ministerstva je, v návaznosti na písemné sdělení rozpisu rozpočtu na příslušný rok, vytvořit si v jednotlivých programech rezervu na nepředvídané události (havárie apod.). Výše rezervy u programu vězeňské služby bude stanovena Generálním ředitelstvím VS ČR ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva.

(8) Pokud v průběhu roku dojde k dohodě mezi věcně příslušnými útvary ministerstva o přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými podprogramy (platí i pro odborné útvary vězeňské služby po odsouhlasení věcně příslušnými útvary ministerstva), je nutné požádat ekonomický odbor o provedení rozpočtového opatření. Podkladem pro rozpočtové opatření bude oboustranně podepsaný souhlas zúčastněných věcně příslušných útvarů ministerstva, u programu vězeňské služby i souhlas věcně příslušných odborných útvarů Generálního ředitelství VS ČR.

(9) Věcně příslušné útvary ministerstva stanovují technicko-ekonomické, časové a finanční parametry a cíle programu, včetně jejich závaznosti a zodpovídají za jejich dodržování a plnění v období realizace programu.

(10) Návrh programu za vězeňskou službu předkládá Generální ředitelství VS ČR ekonomickému odboru ministerstva. Jednotlivé podprogramy jsou zpracovávány ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva, které písemně odsouhlasí obsah příslušného podprogramu. Souhlasná stanoviska věcně příslušných útvarů ministerstva budou součástí příloh návrhu celého programu.

(11) Dokumentace programu je ekonomickému odboru předávána jak v písemné tak i v elektronické verzi.

(12) Ekonomický odbor návrh dokumentace programu posoudí po finanční stránce a v případě kladného posouzení postoupí ke schválení náměstkovi ministra a následně ke schválení Ministerstvu financí. V opačném případě vrátí dokumentaci programu k přepracování s konkrétními návrhy na její úpravu.

(13) U dokumentace programu, jejíž výše účasti státního rozpočtu překročí 5 mld. Kč, zpracuje ekonomický odbor, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva a u programů vězeňské části resortu i v součinnosti s Generálním ředitelství VS ČR, materiál pro jednání vlády.

(14) Vrátí-li Ministerstvo financí návrh programu k přepracování, dohodne ekonomický odbor s věcně příslušnými útvary ministerstva a u programů vězeňské části resortu i s Generálním ředitelstvím VS ČR, způsob a termín zpracování požadovaných dokladů.

(15) O schválení programu Ministerstvem financí (nebo vládou) informuje ekonomický odbor neprodleně náměstka ministra, věcně příslušné útvary ministerstva a u programů vězeňské části resortu i vězeňskou službu.

(16) Schválená dokumentace programu bude neprodleně vystavena na extranetových stránkách ministerstva, ke kterým budou mít přístup všechny organizační složky státu resortu ministerstva.

§ 5

Průběžná kontrola realizace programu a aktualizace programu

(1) Věcně příslušné útvary ministerstva průběžně sledují plnění závazných parametrů podprogramů justiční části resortu. Pokud během realizace programu dojde k výrazným odchylkám stanovených hodnot parametrů, zpracuje věcně příslušný útvar ministerstva aktualizaci podprogramu a zašle ji v písemné i elektronické podobě ekonomickému odboru. Obdobně postupuje i Generální ředitelství VS ČR u programů vězeňské části rezortu (viz § 4 odst. 10).

(2) Při zpracování aktualizace programu se postupuje obdobně dle § 4.

§ 6

Závěrečné vyhodnocení programu

(1) Závěrečné vyhodnocení programu předkládá ekonomický odbor Ministerstvu financí. V případě, že dokumentace programu byla schválena vládou, předloží závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení Ministerstvem financí.

(2) Věcně příslušné útvary ministerstva předloží ekonomickému odboru (v písemné 
i elektronické verzi) v termínu stanoveném v Harmonogramu přípravy a realizace programu:

a) přehled skutečně dosažených hodnot všech stanovených závazných parametrů příslušného podprogramu,

b)	přehled o skutečném čerpání prostředků státního rozpočtu, vč. prostředků z rozpočtu EU a prostředků EHP na předepsaných formulářích,

c)	zprávu o splnění cílů podprogramu, příp. programu.

(3) Při závěrečném vyhodnocení programu vězeňské služby budou jednotlivé podprogramy vyhodnocovány Generálním ředitelstvím VS ČR ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva, které se písemně vyjádří k předloženému materiálu. Návrh závěrečného vyhodnocení celého programu bude vězeňskou službou předložen ekonomickému odboru ministerstva.

(4) Ekonomický odbor na základě předložených podkladů věcně příslušných útvarů ministerstva a Generálního ředitelství VS ČR zpracuje celkovou zprávu včetně vyúčtování a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu a předloží ji po odsouhlasení náměstkem ministra v termínu stanoveném v Harmonogramu přípravy a realizace programu Ministerstvu financí a poté ve stanovených případech vládě.

(5) U závěrečného vyhodnocení dokumentace programu, jejíž výše účasti státního rozpočtu překročí 5 mld. Kč, zpracuje ekonomický odbor, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva a u programů vězeňské služby s Generálním ředitelstvím VS ČR, materiál pro jednání vlády.

(6) Vrátí-li Ministerstvo financí zprávu k přepracování, dohodne ekonomický odbor s věcně příslušnými útvary ministerstva a u programů vězeňské služby s Generálním ředitelstvím VS ČR způsob a termín zpracování požadovaných dokladů.

(7) O schválení zprávy Ministerstvem financí (nebo vládou) informuje ekonomický odbor náměstka ministra, věcně příslušné útvary ministerstva a u programů vězeňské služby Generální ředitelství VS ČR.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ ZÁMĚR A REGISTRACE AKCE (PROJEKTU)

§ 7

Náležitosti investičního záměru

(1) Náležitosti investičního záměru stanoví pokyn Ministerstva financí) a pro účely financování programů reprodukce majetku v resortu ministerstva se některé z nich dále podrobněji specifikují takto:

a) u stavební akce, jako je zejména novostavba, rekonstrukce, přestavba, vestavba, nástavba

aa)  		zdůvodnění nezbytnosti akce na základě zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění potřeby nových prostorových kapacit – např. početním nárůstem pracovníků (zaměstnanci justice, z toho soudci a státní zástupci), novou agendou, novým pracovištěm (pobočka soudu) apod.,

ab)	porovnání současného a budoucího stavu kapacit ve vztahu k platným standardům - kancelářská plocha budovy (m2), počet kanceláří, plocha jednacích síní (m2), počet jednacích síní, plocha archivu (m2), skladů (m2), plocha ubytoven (m2), počet lůžek, počet parkovacích míst, celková užitná plocha, obestavěný prostor, rozhodující technické parametry nakupovaného zařízení,

ac)	jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, pro část stavební zdůvodnění požadavků na stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb,

ad)	posouzení různých variant řešení a zdůvodnění vybrané varianty z hlediska efektivnosti,

ae)	vyčíslení nákladů na projektovou přípravu, stavební část, technologickou část, zabezpečení objektu,

af)	jednotkové náklady (za m3, m2 apod.),

ag)	předběžný harmonogram stavby, rekonstrukce, pořízení zařízení atd. v časovém a finančním vyjádření ve formě počtu měsíců (roků) na přípravu, realizaci, ukončení,

ah)	vyjasnění majetkoprávních poměrů k  budovám a pozemkům, způsob jejich pořízení (na vlastních pozemcích, nákupy, bezúplatné převody apod.), doložené výpisy z katastrů nemovitostí a kopií katastrální mapy, nejedná-li se o akci uvnitř areálu v užívání resortu,

ai)	stanovisko příslušného orgánu státní správy k investičnímu záměru v případě, že jde o kulturní památku nebo o rekonstrukci a výstavbu v památkových zónách,

aj)	požadavky územního plánu, stavebního zákona, zda akce bude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení, předpisů o životním prostředí, energetických předpisů,

ak)	odhad zvýšeného počtu pracovníků správy organizace z titulu uvedení nových kapacit do provozu,

al)  	odhad nákladů na provoz objektu (oproti stávajícímu stavu),

am)	náklady na požadované informační a komunikační technologie včetně předpokládaného počtu jejich uživatelů,

an)	zajištění přípravy a realizace akce z hlediska zadávání veřejných zakázek;

b) u nestavební akce, jako je zejména pořízení, technické zhodnocení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, pořízení nemovitostí

ba)	zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti,

bb) 	analýza současného stavu majetku a zdůvodnění obměny a navýšení stavu majetku,

bc)    parametry, výkonnost a počet kusů pořizovaného majetku,

bd) 	popis funkčních požadavků a technického řešení,

be)	náklady na pořízení majetku a náklady spojené s jeho uvedením do provozu a s jeho provozem,

bf)	předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky, druh veřejné zakázky, její výše, termíny atd.;

c) u pořízení a obnovy informačních a komunikačních technologií

ca)	stanovení cíle investičního záměru, stručná analýza současného stavu, popis cílového stavu, zdůvodnění jeho nezbytnosti a efektivnosti,

cb)	věcné vymezení akce, základní technické parametry pořizovaného majetku, zajištění z hlediska veřejné zakázky,

cc)	cenová kalkulace, celkové náklady akce, parametry včetně počtu ks a rozpočtové položky, zdroje financování,

cd)	přehled časového rozložení čerpání finančních nákladů akce podle parametrů a rozpočtových položek (též tabulková forma),

ce)	předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky, druh veřejné zakázky, její výše, termíny atd.

Doporučené vzory investičních záměrů na stavební akce, akce ICT a bezpečnostní technologie jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) V investičním záměru stavebních akcí (rekonstrukce, výstavby, přístavby atd.) musí být vyčísleny i související (neinvestiční) výdaje, tj. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. nábytek, kopírovací stroje, PC, tiskárny), přičemž se předpokládá maximální využití stávajícího vybavení objektů.

(3) U akcí většího rozsahu (zejména stavebních akcí) by měla být vytvořena rezerva na nepředvídané stavební práce a dodávky do výše 10 % z celkových nákladů akce.

(4) Věcně příslušný útvar ministerstva může u jednotlivých akcí podle jejich povahy dále rozšířit náležitosti investičního záměru uvedené v  odstavci 1. Své požadavky sdělí organizační složce státu (účastníku programu) při předběžném projednání možností jeho realizace před zpracováním návrhu investičního záměru.

(5) U složitějších akcí (projektů) může organizační složka státu zadat zhotovení investičního záměru stavebních akcí (projektů) nebo studie (kapacitní, o využitelnosti) odborné firmě na základě smlouvy zavazující firmu k odpovědnosti za odborné zpracování záměru (studie) včetně lhůt za příp. dopracování, sankcí atd. Cílem je, aby akce (projekt) byla investičním záměrem zdůvodněna a definována co nejpřesněji ve smyslu platných předpisů, aby ve fázi její přípravy a realizace nedocházelo k zásadním změnám stanovených závazných ukazatelů.

(6) Náklady za zhotovení investičního záměru (studie), které dosáhnou hranice 
60 tis. Kč a výše jsou hrazeny z investičních výdajů. Tyto výdaje jsou zpravidla součástí celé akce (po dohodě s věcně příslušným útvarem ministerstva a ekonomickým odborem).

(7) Před zpracováním investičních záměrů pro akce nad 100 mil. Kč projedná účastník programu finanční možnosti jejich zabezpečení a vyžádá si předběžný souhlas k jejich zpracování u věcně příslušného útvaru ministerstva.

(8) V případě rekonstrukcí lze, po dohodě s věcně příslušným útvarem ministerstva, zabezpečit přípravu a rozsah realizace akce podle dostupnosti finančních zdrojů správce programu a realizovat stavební úpravy po ucelených částech objektu, jejichž užívání bude odpovídat požadavkům stavebního zákona. Vyžaduje-li to charakter stavby, je přípustné v rámci I. etapy zabezpečit projektovou dokumentaci pro celou stavbu do stupně dokumentace pro stavební řízení). Dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve stupni pro provádění stavby může být zpracována pouze pro realizovanou etapu akce.

(9) Přípravu a realizaci akcí charakteru novostavby budovy nebo výstavby areálu lze rozdělit na etapy u akcí, kde předpokládané náklady na přípravu a realizaci akce přesáhnou limit předpokládaných finančních potřeb 200 mil. Kč. Jedná se o akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů, které řeší dislokaci organizačních složek, patří k prioritám rezortu a výsledkem přípravné fáze bude zabezpečení potřebných průzkumů pro přípravu akce, dokumentace pro územní řízení), stanovení propočtu celkových nákladů akce k dokumentaci územní řízení a návrh případného rozdělení výstavby na ucelené části stavby, schopné samostatného provozu a efektivního užívání, za dodržení podmínek maximální hospodárnosti. Podmínkou pro výběr dodavatele přípravné dokumentace bude použití otevřeného řízení). Rozsah akce bude upřesněn projednáním s věcně příslušným útvarem ministerstva, který je správcem podprogramu, v jehož rámci bude akce realizována.

§ 8

Předkládání, posuzování a schvalování investičních záměrů

(1) Organizační složka státu předkládá ve dvojím vyhotovení věcně příslušnému útvaru ministerstva podklady k registraci akce, jejichž obsahem je:

- žádost o schválení investičního záměru a o registraci akce (projektu),

- originály podepsaných formulářů dokumentace akce SMVS),

- investiční záměr zpracovaný podle § 7,

- u projektů financovaných z rozpočtu EU/FM doklad řídícího orgánu o schválení příslušného projektu vč. podmínek použití prostředků pro realizaci projektu a souhlas s registrací projektu od odboru evropských programů.

(2) Věcně příslušnými útvary ministerstva, které schvalují investiční záměry za jednotlivé oblasti, jsou:

- odbor investic a majetku za oblast stavební včetně pořízení interiérů, strojů a zařízení, pevných hlasových komunikačních technologií (mimo IP telefonie) a za oblast dopravních prostředků v celém resortu; k technické stránce pevných hlasových služeb je nezbytné zároveň stanovisko odboru informatiky,

- odbor informatiky za oblast informačních systémů, informačních a komunikačních technologií a IP telefonie v celém resortu,

- odbor bezpečnosti a krizového řízení za oblast bezpečnosti a krizového řízení v celém resortu.

(3) Pokud předložený investiční záměr z hlediska odbornosti spadá do oblasti působnosti více než jednoho věcně příslušného útvaru ministerstva, je nutné, aby organizační složka státu zajistila stanoviska všech dotčených věcně příslušných útvarů ministerstva. Za financování celé akce zodpovídá věcně příslušný útvar ministerstva s nejvyšším podílem finančních prostředků na realizaci akce. Obdobně se postupuje i u § 12, § 14 a § 16.

(4) Věcně příslušný útvar ministerstva nejdéle do 30 dnů od data obdržení investiční záměr zkontroluje, posoudí a

- buď jej, po provedené finanční řídící kontrole dle § 18  instrukce, odsouhlasí nebo

- zašle předkládající organizační složce státu stanovisko obsahující pokyny k jeho přepracování nebo zdůvodnění, proč akci zamítá. Pro posuzování přepracovaného investičního záměru platí termín podle tohoto odstavce.

(5) Odsouhlasený investiční záměr se stručnou charakteristikou akce, včetně Zápisu o provedené finanční řídící kontrole (viz § 18 odst. 4), předloží věcně příslušný útvar ministerstva v termínu podle odst. 4 ekonomickému odboru, který ho nejdéle do 30 dnů od data obdržení zkontroluje z hlediska předepsaných náležitostí a:

a)	po provedené finanční řídící kontrole vydá „Registraci akce“ a zašle ji organizační složce státu; současně předá kopii registrace akce a Zápisu o provedené finanční řídící kontrole věcně příslušnému útvaru ministerstva nebo

b)	vrátí věcně příslušnému útvaru ministerstva s pokyny k přepracování, doplnění apod.

(6) Ekonomickému odboru jsou postupovány k registraci pouze investiční záměry, které jsou rozpočtově kryté v rámci rozpočtových limitů jednotlivých věcně příslušných útvarů ministerstva. Do financování akcí jsou přednostně a průběžně zapojovány finanční prostředky z agregace organizační složky státu v příslušném programu.

U akcí vězeňské služby doloží Generální ředitelství VS ČR k žádosti o registraci akce prohlášení, kterým potvrdí, že:

- realizace akce je v souladu s cíli schválené dokumentace programu,

- financování akce je zabezpečeno po dobu plánované realizace akce v rámci rozpočtu vězeňské služby na běžný rok, příp. v rámci střednědobého výhledu.

Prohlášení o finančním zabezpečení dle písm. b) Generální ředitelství VS ČR doloží i k žádosti o Stanovení výdajů, příp. o změnu Stanovení výdajů.

(7) V případě, kdy pro akci (projekt) není v daném kalendářním roce případně ve střednědobém výhledu zajištěno finanční krytí, nepředkládá věcně příslušný útvar ministerstva jím odsouhlasený investiční záměr ekonomickému odboru a vede ho ve své evidenci, o čemž informuje předkládající organizační složku státu. Tyto akce mohou být předloženy k registraci v následujícím období, dle rozpočtových možností resortu.

§ 9

Registrace akce

- Registrace akce, vydaná ekonomickým odborem, stanoví:

a)	technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce, příp. cíl akce,

b)	výši a formu účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce spolu s podmínkami jejich čerpání.

- Registrace akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů, vydaná ekonomickým odborem, stanoví kromě údajů uvedených v odst. 1 též obsah dokumentace akce (tj. podmínky pro zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, pokyny pro zadání veřejné zakázky vč. pokynů pro zpracování zadávací dokumentace atd.).

- Registrace akce je schvalována následovně:

- akce do 1 500 000 Kč – schvaluje vedoucí oddělení rozpočtu programového financování a jeho zástupce,

- akce od 1 500 001 Kč – schvaluje ředitel odboru ekonomického,

- akce ICT od 5 000 000 Kč – schvaluje zároveň i zástupce náměstka pro řízení sekce ekonomické (pro oblast IT)

- akce od 5 000 000 Kč a akce ICT od 10 000 000 Kč – schvaluje zároveň i náměstek ministra,

- akce od 100 000 000 Kč – schvaluje zároveň i ministr.

Obdobně se postupuje u § 12 a § 14.

(4) Registraci akce nad 5 mil. Kč a nákup dopravních prostředků nad 1 mil. Kč podepisuje rovněž ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva, který schválil investiční záměr. Obdobně se postupuje u § 12 a § 14.

(5) Obsah dokumentace akce podle odst. 2 zpracuje a ekonomickému odboru předloží věcně příslušný útvar ministerstva spolu s odsouhlaseným investičním záměrem. Současně věcně příslušný útvar ministerstva zajistí u akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů i expertizní posudek investičního záměru, který zejména posoudí oprávněnost finančních požadavků na příslušnou akci. Expertizní posouzení zpracují odborní pracovníci věcně příslušných útvarů ministerstva nebo v odůvodněných případech externí dodavatel.

(6) Registraci akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů vydá ekonomický odbor až po předchozím souhlasu Ministerstva financí).

(7) Registrace akce opravňuje organizační složku státu k zadání projektových prací (financování projektové dokumentace a přípravných prací je možné pouze na základě vydaného Stanovení výdajů – viz část pátá Financování akce).

(8) Výsledný projekt musí v maximální míře respektovat výši nákladů uvedených 
v  Registraci akce při dodržení standardů vybavení justičních a vězeňských složek. Zjistí-li se při zpracování projektové dokumentace, že výše nákladů převyšuje výdaje stanovené při registraci akce, dopracování projektu se pozastaví do doby vyřešení financování akce (např. přeregistrací akce, ukončením akce) s cílem minimalizace doposud vynaložených nákladů.

(9) Při zadávání výběrového řízení postupují organizační složky státu dle jiného právního předpisu), ).

(10) Pokud náplň akce spadá do oblasti působnosti více než jednoho věcně příslušného útvaru ministerstva, organizační složka státu zajistí k zadávací dokumentaci, kterou neschvaluje dle vnitrorezortní instrukce pro zadávání veřejných zakázek v resortu odbor právní MSp, stanoviska všech dotčených věcně příslušných útvarů ministerstva. Organizační složka státu (zadavatel) zajistí zapracování připomínek věcně příslušného útvaru ministerstva do zadávací dokumentace. Stanoviska věcně příslušných útvarů ministerstva budou předána k žádosti o Stanovení výdajů pro financování realizace příslušných prací s uvedením, jak byly případné připomínky vyřešeny.

Obdobně postupuje organizační složka státu i v  případě, kdy žádá odbor právní MSp dle jiného předpisu11) o souhlas se zahájením zadávacího řízení. Organizační složka státu zajistí k zadávací dokumentaci kladná stanoviska dalších dotčených věcně příslušných útvarů ministerstva, která budou přiložena k žádosti o konečné posouzení zadávacího řízení.

(11) Pokud organizační složka státu zjistí, že není schopna zabezpečit realizaci akce (projektu) v souladu s obsahem Registrace akce podle § 9 odst. 1 a odst. 2, neprodleně předloží návrh na změnu Registrace akce. Při předložení žádosti postupují organizační složky státu dle § 8.

(12) Podle odst. 10 postupuje organizační složka státu i v případě, že na základě probíhajícího výběrového řízení zjistí, že výdaje na financování akce překročí finanční objem daný registrací akce. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky bude v tomto případě vydáno až po vydání změny registrace akce nebo písemného závazného příslibu navýšení rozpočtu akce věcně příslušným útvarem ministerstva. V případě, že již bylo vydáno Stanovení výdajů, pak bude rozhodnutí zadavatele vydáno po vydání změny Stanovení výdajů nebo písemného závazného příslibu.

§ 9a

Zrušení Registrace akce

  - Pokud se organizační složka státu rozhodne, že akce, na kterou již byla vydána Registrace akce, nebude realizována, oznámí tuto skutečnost věcně příslušnému útvaru ministerstva a požádá o zrušení Registrace akce.

  - Věcně příslušný útvar ministerstva žádost podle odstavce 1 posoudí a v případě souhlasu ji postoupí ekonomickému odboru, který vydá Oznámení o vyřazení akce z programu. Finanční prostředky ze zrušené Registrace akce se současně převedou do rezervy věcně příslušného útvaru ministerstva či do agregace organizační složky státu (v případě nároků z nespotřebovaných výdajů).

  - O zrušení Registrace akce může rozhodnout i věcně příslušný útvar ministerstva v případě, že investor nekoná žádné kroky k realizaci akce a to ani po té, co byl na nečinnost upozorněn věcně příslušným útvarem ministerstva.

ČÁST ČTVRTÁ

SOUHLAS SE ZADÁNÍM AKCE

§ 10

Předkládání dokumentace akce

Souhlas se zadáním akce

(1) U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů zajistí organizační složka státu dokumentaci akce dle § 9 odst. 2 v souladu s pokyny uvedenými v  Registraci akce a předloží věcně příslušnému útvaru ministerstva v listinné podobě:

- žádost o schválení dokumentace akce,

- originály podepsaných formulářů dokumentace akce SMVS8),

- textovou část dokumentace akce.

(2) Věcně příslušný útvar ministerstva, nejdéle do 15 dnů od data obdržení, dokumentaci akce zkontroluje z hlediska jejího souladu s podmínkami stanovenými v  Registraci akce a zpracuje:

- pokyny pro zadání realizace akce v případě, že dokumentaci schválil, nebo

- pokyny k přepracování nebo doplnění dokumentace akce. Pro posuzování přepracované dokumentace akce platí termín podle tohoto odstavce.

(3)	Pokyny pro zadání realizace akce předloží věcně příslušný útvar ministerstva ekonomickému odboru, který je do 15 dnů od data obdržení zkontroluje a:

a)	zašle Ministerstvu financí s žádostí o jejich odsouhlasení nebo

b)	vrátí věcně příslušnému útvaru ministerstva s pokyny k přepracování, doplnění apod.

(4) O schválení pokynů pro zadání realizace akce Ministerstvem financí informuje ekonomický odbor organizační složku státu a věcně příslušný odbor ministerstva.

(5) Na základě souhlasu Ministerstva financí vydá věcně příslušný odbor ministerstva souhlas se zadávací dokumentací akce.

ČÁST PÁTÁ

FINANCOVÁNÍ AKCE

§ 11

Předkládání žádosti o vydání

Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(1) Organizační složka státu financuje přípravu a realizaci akce pouze na základě vydaného Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané příspěvkové organizaci (dále jen „Stanovení výdajů“). Stanovení výdajů je vydáváno vždy pouze do výše předložených smluvních závazků, tzv. dílčí Stanovení výdajů.

(2) Organizační složka státu zpracuje žádost o vydání Stanovení výdajů, jejíž nedílnou součástí je:

- rozhodnutí zadavatele a výsledky výběrového řízení veřejné zakázky v souladu s jiným právním  předpisem10) a platnou instrukcí ministerstva o zadávání veřejných zakázek11),

- návrh smlouvy o dílo včetně zadávací dokumentace a nabídky vybraného uchazeče, případně jiné smluvní dokumenty na základě výsledku zadání veřejné zakázky, (akce nákupu výpočetní techniky mohou být doloženy objednávkou z e-tržiště),

- originály podepsaných formulářů dokumentace akce SMVS8),

- jiné dokumenty a doklady stanovené věcně příslušným útvarem ministerstva,

- informace o dalších veřejných zakázkách, které v rámci akce budou ještě zadány,

- stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru u akcí, u nichž to stavební zákon vyžaduje,

- u projektů financovaných z rozpočtu EU/FM souhlas s vydáním Stanovení výdajů od odboru evropských programů.

(3) Organizační složka státu předkládá podklady uvedené v odst. 2 věcně příslušnému útvaru ministerstva ve dvojím vyhotovení.

§ 12

Posuzování a schvalování žádosti o vydání Stanovení výdajů

(1) Věcně příslušný útvar ministerstva žádost o vydání Stanovení výdajů neprodleně zkontroluje podle § 11 odst. 2 a:

- buď ji, po provedené finanční řídící kontrole dle § 18 instrukce, odsouhlasí nebo

- zašle předkládající organizační složce státu stanovisko obsahující pokyny k přepracování, doplnění apod. Pro posuzování přepracované žádosti o vydání Stanovení výdajů platí termín podle tohoto odstavce.

(2) Odsouhlasenou žádost o vydání Stanovení výdajů, včetně Zápisu o provedené finanční řídící kontrole (viz § 18 odst. 3), předloží věcně příslušný útvar ministerstva ekonomickému odboru, který ji neprodleně zkontroluje z hlediska předepsaných náležitostí a:

a)	po provedené finanční řídící kontrole vydá Stanovení výdajů a zašle jej organizační složce státu; současně předá kopii Stanovení výdajů a Zápisu o provedené finanční řídící kontrole věcně příslušnému útvaru ministerstva,

b) zašle věcně příslušnému útvaru ministerstva se stanoviskem obsahujícím pokyny k přepracování, doplnění apod.

(3) Ekonomický odbor si může v odůvodněných případech vyžádat doplnění podkladů přímo od organizační složky státu.

(4) U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů zajistí věcně příslušný útvar ministerstva expertizní posudek dokumentace projektu. Věcně příslušné útvary ministerstva budou postupovat obdobně dle § 9 odst. 4.

§ 13

Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu

(1) Stanovení výdajů vydané ekonomickým odborem stanoví:

- závazné technicko-ekonomické (rozhodující projektované) parametry, časové parametry (termín ukončení realizace akce, příp. termín ukončení financování akce), finanční parametry (maximální výše účasti státního rozpočtu, minimální podíl vlastních zdrojů apod.), příp. cíl akce (projektu),

- podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu.

- Stanovení výdajů pro akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů a jeho změny zasílá ekonomický odbor ministerstva k odsouhlasení Ministerstvu financí) s dokumentací akce nebo s výsledkem expertizního posouzení dokumentace akce.

- V ojedinělých případech, pokud to umožňuje charakter akce, např. při nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na základě rámcových smluv nebo v případech havárií je možné vydat Stanovení výdajů současně s Registrací akce, pokud organizační složka státu předloží žádost obsahující náležitosti dle § 8 odst. 1 a § 11 odst. 2.

§ 14

Změna Stanovení výdajů

(1) Pokud organizační složka státu zjistí, že není schopna zabezpečit realizaci akce (projektu) v souladu s obsahem Stanovení výdajů podle § 12, neprodleně předloží návrh na změnu Stanovení výdajů, který doloží zejména u stavebních akcí (projektů):

- podrobným zdůvodněním vzniklé situace,

- stanoviskem a podrobným zdůvodněním technického dozoru, projektanta, apod.,

- v případě, že ke změně realizace dochází v důsledku nesprávného postupu, informací o tom, čím zaviněním k pochybení došlo, závěry z příp. provedené kontroly po linii řízení a návrhem opatření včetně informace o uplatnění příslušných sankcí,

- kopií původní smlouvy, kopie již uzavřených dodatků, návrh nového dodatku 
a potvrzení o schválení postupu zadávání víceprací dle instrukce o zadávání veřejných zakázek v resortu 11),

- v případě změny rozsahu akce (projektu) položkovým rozpočtem nových prací 
(a odečtu neprováděných prací) a návrhem na kompenzaci jinými úsporami,

- v případě změny termínu dokončení akce (projektu) uvedením objektivních důvodů (např. potvrzení o mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách) a informací 
o uplatnění smluvních sankcí,

- zdůvodněním ceny za nový rozsah prací.,

- u projektů financovaných z rozpočtu EU/FM souhlas s vydáním změny Stanovení výdajů od odboru evropských programů, případně souhlas řídícího orgánu pokud změnou dochází k odchylce od původních parametrů (časových, věcných, finančních).

Pro změny závazných ukazatelů akce slouží formulář – viz příloha č. 6.

- Žádost o změnu Stanovení výdajů je nutno předložit věcně příslušnému útvaru ministerstva před vypršením původně stanoveného termínu ukončení realizace akce. Pokud je účastníkem programu věcně příslušný útvar ministerstva, pak žádost o změnu Stanovení výdajů předkládá v termínu dle věty první ekonomickému odboru.

- Vězeňská služba ČR si u akcí podléhajícím kolaudačnímu souhlasu zajistí
u stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti včasné vydání tohoto rozhodnutí a to nejpozději v termínu realizace stanoveném ve Stanovení výdajů.

- Pokud nebude schopna Vězeňská služba ČR postupovat dle odst. 3, požádá 
o změnu Stanovení výdajů (tj. posunutí termínu realizace akce), nejpozději však před vypršením původně stanoveného termínu ukončení realizace akce.

- Vzniknou-li například při realizaci akce (projektu) nové, nepředvídatelné náklady, organizační složka státu o nich neprodleně informuje věcně příslušný útvar ministerstva, který posoudí jejich oprávněnost. V případě oprávněnosti informuje věcně příslušný útvar ministerstva náměstka ministra a ekonomický odbor.

- U stavebních akcí je organizační složka státu povinna požádat o změnu SV v případě změny rozsahu prací nejpozději do 4 měsíců od zjištění jejich vzniku, nejpozději před termínem dokončení díla. Přesáhnou-li náklady nepředvídaných prací po odpočtu méněprací o více než 5 % cenu díla, požádá investor o změnu Stanovení výdajů neprodleně po dosažení tohoto navýšení ceny. Toto ustanovení platí i pro případ zadání další veřejné zakázky nutné pro dokončení akce.

- Má-li dojit ke změně dodavatele, požádá organizační složka státu před uzavřením nového smluvního závazku o změnu Stanovení výdajů.

(8) 	Pro předkládání, posuzování a schvalování žádosti o změnu Stanovení výdajů platí postup podle § 11  a § 12.

§ 15

Předkládání, posuzování a uzavírání smluvních vztahů

(1) Návrhy smluv jsou součástí žádostí o vydání Stanovení výdajů a jeho změny. Návrh vzorové smlouvy o dílo je zveřejněn na extranetu MSp  - Metodika hospodaření s majetkem státu.

(2) Návrhy smluv uzavíraných ministerstvem posuzuje po právní stránce odbor právní.

(3) Návrhy smluv uzavíraných organizačními složkami státu jsou po právní stránce posuzovány odborem právním pouze u akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů.

(4) Organizační složka státu může uzavírat smluvní vztahy (smlouva o dílo, kupní smlouva, dodatky ke smlouvám, objednávky apod.) a zahájit financování akce (projektu), teprve po vydání Stanovení výdajů nebo jeho změny a po podpisu schvalovací doložky příkazcem operace a správcem rozpočtu.

(5) Pokud organizační složka státu uzavírá dodatek ke smlouvě, kterým se nemění závazné ukazatele vydaného Stanovení výdajů, zašle tento dodatek do 15 dnů od podpisu na vědomí věcně příslušnému útvaru ministerstva a ekonomickému odboru.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A UKONČENÍ AKCE (PROJEKTU)

§ 16

Předkládání dokumentace závěrečného vyhodnocení akce (projektu)

(1) Organizační složka státu zpracuje dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce (projektu) ve lhůtě stanovené ve Stanovení výdajů. Náležitosti dokumentace závěrečného vyhodnocení stanovené jiným právním předpisem) se pro účely hodnocení akcí (projektů) v resortu ministerstva dále podrobněji specifikují takto:

- zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených ve Stanovení výdajů vč. prohlášení organizační složky státu, že majetek pořízený či zhodnocený příslušnou investiční akcí je využíván v souladu s požadavky danými investičním záměrem (vzor zprávy je uveden v příloze č. 2),

- u stavebních akcí (projektů) kolaudační souhlas event. oznámení o ukončení stavby3), protokoly o předání a převzetí díla potvrzené osobou oprávněnou dle smlouvy k tomuto úkonu, soupisy vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a zápisy o odstranění vad a nedodělků (viz příloha č. 5),

- u stavebních akcí (projektů), které nepodléhají stavebnímu řízení a následně kolaudačnímu řízení, zápis o odevzdání a převzetí stavby (viz příloha č. 4), zápisy o odstranění vad a nedodělků (viz příloha č. 5),

- u nestavebních akcí předávací protokol, dodací list apod.,

e)	formuláře dokumentace akce SMVS o skutečném čerpání,

f)	doklady o předběžné řídící kontrole provedené organizační složkou státu podle jiných právních předpisů15) (schvalovací doložka apod.)

g)   kopie smluv včetně dodatků,

h)	kopie faktur,

i)	je-li rozdíl v ceně dle smlouvy a skutečným nákladem např. z důvodů slev a nebyl uzavřený dodatek smlouvy, uvést tuto skutečnost v úředním záznamu,

j)	u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM vyjádření odboru evropských programů k závěrečnému vyhodnocení akce ve vztahu ke splnění podmínek daných řídícím orgánem.

(2) Organizační složka státu předkládá dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce (projektu) podle odst. 1 věcně příslušnému útvaru ministerstva ve dvojím vyhotovení.

§ 17

Posuzování a ukončení akce (projektu)

(1) Věcně příslušný útvar ministerstva do 30 dnů od data obdržení zkontroluje
a posoudí dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce (projektu). V případě, že neodpovídá stanoveným požadavkům, zašle předkládající organizační složce státu stanovisko obsahující termín a pokyny k jejímu přepracování, doplnění apod.

(2) Věcně příslušný útvar ministerstva ve lhůtě dle odst. 1 předá dokumentaci splňující veškeré náležitosti ekonomickému odboru se svým stanoviskem. V něm uvede i případné zjištění porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených ve Stanovení výdajů,  případně podezření z porušení rozpočtové kázně.

(3) Ekonomický odbor do 30 dnů od data obdržení zkontroluje předanou dokumentaci závěrečného vyhodnocení a

- v případě jejího schválení vydá Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce, kterou zašle organizační složce státu a věcně příslušnému útvaru ministerstva,

- v případě, že ji neschválí, zašle předkládající organizační složce státu stanovisko obsahující pokyny k přepracování, doplnění apod.,

- u akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů schválí závěrečné vyhodnocení a Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce zašle po odsouhlasení náměstkem ministra k posouzení Ministerstvu financí,

- při zjištění porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených ve Stanovení výdajů, případně podezření z porušení rozpočtové kázně, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně) a informuje o tom organizační složku státu, věcně příslušný útvar ministerstva a náměstka ministra.

(4) U akcí podle odst. 3 písm. d) vydá ekonomický odbor zprávu o závěrečném vyhodnocení akce, ve které bude konstatováno nedodržení podmínek stanovení výdajů s tím, že akce byla postoupena k prošetření místně příslušnému finančnímu úřadu nebo finančnímu ředitelství (dále jen „finanční úřad“).

(5) V případě, že finanční úřad shledá porušení rozpočtové kázně a vyměří organizační složce státu odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, je organizační složka státu povinna vždy požádat o prominutí odvodu, penále a úroku z posečkání.

(6) Organizační složka státu je povinna průběžně informovat odbor kontroly a ekonomický odbor o průběhu a výsledku prováděné kontroly finančním úřadem.

(7) Přehled akcí postoupených k prošetření finančním úřadům vede ekonomický odbor.

- Závěrečné vyhodnocení akce dle odst. 3 písm. a) u akcí do 1,5 mil. Kč schvaluje vedoucí oddělení rozpočtu programového financování a jeho zástupce.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLA A SLEDOVÁNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCÍ (PROJEKTů) A POUŽITÍ NEČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ

§ 18

Předběžná řídící kontrola

(1) Organizační složka státu provádí, v souladu s příslušnými právními předpisy), finanční řídící kontrolu a to předběžnou před vznikem závazku a předběžnou kontrolu po vzniku závazku. Výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci organizační složky státu, příp. jiní pověření zaměstnanci dle vnitřního předpisu organizační složky státu.

(2) Doklady o provedené předběžné řídící kontrole předloží organizační složka státu při závěrečném vyhodnocení akce.

(3) Správce programu provádí finanční řídící kontrolu na úrovni:

- věcně příslušného útvaru ministerstva (dílčí správce programu), který před postoupením žádostí o Registraci akce a Stanovení výdajů (případně jejich změny) provede kontrolu předložených podkladů v návaznosti na platné předpisy a potvrdí, že daná akce je v souladu s cíli stanovenými schválenou dokumentací programu;

- ekonomického odboru (správce programu), který před registrací akce a stanovením výdajů (případně jejich změnami) prověří finanční krytí akce.

(4) Pro účely této kontroly na úrovni správce programu slouží Zápis o finanční řídící kontrole provedené před Registrací akce a Zápis o finanční řídící kontrole provedené před vydáním Stanovení výdajů (dále jen „Zápis). Vzory Zápisů jsou uvedeny v příloze č. 3.

(5) Věcně příslušný útvar ministerstva provede předběžnou řídící kontrolu a potvrdí příslušný Zápis, který společně s posouzenou žádostí organizační složky státu postoupí ekonomickému odboru.

(6) Ekonomický odbor provede předběžnou řídící kontrolu a potvrdí příslušný Zápis. Originál Zápisu bude uložen ve spisovém materiálu ekonomického odboru. Kopii potvrzeného Zápisu zašle ekonomický odbor věcně příslušnému útvaru ministerstva.

§ 19

Průběžná a následná řídící kontrola

(1) Organizační složka státu z titulu účastníka programu provádí průběžnou a následnou řídící kontrolu přípravy a realizace akce (projektu) a postupuje při tom podle zvláštních předpisů 15).

(2) Při zjištění závažných nedostatků a pochybení, které mohou ohrozit dodržení stanovených závazných parametrů akce (projektu), informuje organizační složka státu bezodkladně věcně příslušný útvar ministerstva (v kopii ekonomický odbor), který navrhne opatření a popř. provedení kontroly příslušným kontrolním útvarem ministerstva.

(3) Věcně příslušné útvary a ekonomický odbor provádějí průběžnou a následnou řídící kontrolu provedených postupů dle podkladů předkládaných organizačními složkami státu ministerstvu, zejména z hlediska jejich souladu s právními předpisy a touto instrukcí. Zjistí-li ekonomický odbor v podkladech předložených organizační složkou státu a odsouhlasených věcně příslušným útvarem ministerstva podle části III. až V. nedostatky, vrátí je tomuto útvaru, aby zajistil jejich odstranění. V dokumentech, které spadají do působnosti ekonomického odboru, zajistí odstranění nedostatků tento odbor.

§ 20

Způsob sledování přípravy a realizace akce (projektu)

(1) Způsob sledování přípravy a realizace akce stanoví věcně příslušné útvary ministerstva po dohodě s organizační složkou státu.

(2) Postup při schvalování jednotlivých etap realizace, zejména stavebních akcí, tj. zadávání předprojektových prací, projektových prací, předkládání žádostí o územní řízení, stavební povolení, zadání akce apod., stanoví věcně příslušné útvary ministerstva vlastním vnitřním předpisem.

§ 21

Změna závazných ukazatelů

Příslušné akce (projekty) jsou financovány v rámci objemu prostředků stanoveného závaznými ukazateli výdajů státního rozpočtu na příslušný rok. Vznikne-li rozhodnutím o jiném použití finančních prostředků potřeba změnit tyto závazné ukazatele, zpracuje ekonomický odbor ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva a Generálním ředitelstvím VS ČR návrh rozpočtového opatření a předloží ho v předepsaných termínech Ministerstvu financí a ve stanovených případech vládě a rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny) ke schválení.

§ 22

Nároky z nespotřebovaných výdajů

(1) Pokud nebyly čerpány finanční prostředky v plné výši v aktuálním roce, vzniká organizační složce státu nárok na jejich použití v následujících letech).

(2) Nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „nároky“) jsou přednostně použity na tutéž akci, na které vznikly.

(3) O použití nároků žádá organizační složka státu formou změny Stanovení výdajů. Zároveň v IS SMVS provede přesun nároků z řádku „c“ (nároky nezapojené) do řádku „a“ příp. „b“. Pokud organizační složka státu žádá o zapojení nároků do výše finančního limitu posledního vydaného Stanovení výdajů, zasílá žádost přímo ekonomickému odboru. V tomto případě provede finanční řídící kontrolu na úrovni správce programu pouze ekonomický odbor na základě nastavení počátečních stavů nároků. O vydání změny Stanovení výdajů informuje ekonomický odbor věcně příslušný útvar zasláním jeho kopie.

- Nevyužité nároky budou převedeny do agregace příslušné organizační složky státu, následně je pak možné nároky použít na jinou akci v programu, ve kterém nároky vznikly.

ČÁST OSMÁ

rozpočtová opatření, vedení databáze IS EDS/SMVS

§ 23

Rezervace

  - Rezervace v IISSP zakládá organizační složka státu po provedení předběžné řídící kontroly na základě vydaného Stanovení výdajů a to ve výši finančních prostředků uvolněných v aktuálním roce.

  - U víceletých akcí je možné v IISSP založit víceleté rezervace, pro které není požadováno potvrzení o provedení předběžné řídící kontroly. Po přechodu na nový rok je však nutné založit pro daný rok novou jednoletou rezervaci, u které se provedení předběžné řídící kontroly vyžaduje.

§ 24

Vedení databáze IS EDS/SMVS

Rozpočtová opatření

(1) Správcem databáze IS EDS/SMVS za kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti je ekonomický odbor. Registrovat akce a provádět změny v pracovní databázi IS EDS/SMVS mohou pouze přesně určení pracovníci ekonomického odboru.

(2) Pověření pracovníci organizačních složek státu mají umožněn přístup do resortní databáze IS EDS/SMVS, kde zadávají data a pořizují formuláře pro dokumentaci akce. Tyto formuláře jsou zasílány v listinné podobě jako součást žádostí o registraci akce nebo vydání Stanovení výdajů.

(3) Přístupy do IS EDS/SMVS pro pověřené pracovníky zajišťuje ekonomický odbor 
u Ministerstva financí. Pokud dojde v rámci personálních změn ke změně pověřeného pracovníka, požádá příslušná organizační složka státu ekonomický odbor o zajištění přístupových práv pro nového pracovníka.

(4) V případě schválení akce věcně příslušným útvarem ministerstva a následně 
i ekonomickým odborem je akce pořízená v resortní databázi převedena do pracovní databáze a zaregistrována.

(5) Pokud akce založená na portále v resortní databázi nebude věcně příslušným útvarem ministerstva schválena, označí ji příslušná organizační složka státu slovem STORNO. Takto označené akce budou průběžně z portálu odstraňovány.

(6) Současně s registrací akce v databázi IS EDS/SMVS dochází formou rozpočtového opatření k navýšení rozpočtu příslušné organizační složky státu v aktuálním roce. Organizační složka státu provede rozpočtové opatření s předepsanou identifikací koruny v IISSP a následně ekonomický odbor schválí příslušné rozpočtové opatření v IS EDS/SMVS.

(7) Změny v rozpočtu akce jsou prováděny pouze se souhlasem věcně příslušného útvaru ministerstva a ekonomického odboru na základě „Změny rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování“ vydané ekonomickým odborem. Současně se změnou v rozpočtu akce je nutné požádat i o změnu Registrace akce nebo Stanovení výdajů.

(8) Žádost organizační složky státu o rozpočtové opatření musí obsahovat:

a) celkovou částku, o kterou se mění rozpočet v aktuálním roce,

b) rozpočtové položky a přesná specifikace jejich změn (zvýšení, snížení, o kolik),

c) aktualizované formuláře dokumentace akce SMVS,

d) zdůvodnění požadovaného rozpočtového opatření.

- Nerozepsané prostředky jsou v souladu s jiným právním předpisem), vedeny v účetní evidenci správce kapitoly, tj. Ministerstva spravedlnosti.

ČÁST DEVÁTÁ

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

§ 25

Mimorozpočtové zdroje

- Organizační složka státu může financovat akce i z mimorozpočtových zdrojů, tj. z rezervního fondu (např. dary poskytnuté na reprodukci majetku), ze zisku hospodářské činnosti vykonávané na základě zvláštního zákona a z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pro tyto akce platí stejné postupy jako pro akce financované z prostředků státního rozpočtu.

- Při použití zdrojů dle odst. 1 postupuje organizační složka státu podle jiného právního předpisu).

ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 26

Financování reprodukce majetku v dalších případech

Pokud investorem akce (projektu) je věcně příslušný útvar ministerstva, postupuje podle této instrukce jako účastník programu. Předběžná, průběžná a následná kontrola přípravy a realizace akce (projektu) je zabezpečena po linii řízení v úseku příslušného náměstka ministra (popř. vedoucího pracovníka), do jehož úseku spadá věcně příslušný útvar. Ten dává v případě potřeby podnět k provedení kontroly příslušným kontrolním útvarům ministerstva.

§ 27

Financování projektů ze zahraničních zdrojů

Při financování akcí z fondů EU, finančních mechanismů EHP/Norsko, z fondů NATO apod. bude postupováno podle této instrukce a dále dle jiného předpisu). Řídící dokumenty vydávané během realizace projektů, tj. Registrace akce a Stanovení výdajů, jsou v kopii zasílány odboru evropských programů.

§ 28

Metodická činnost

- Metodickou činnost v oblasti programového financování v resortu Ministerstva spravedlnosti provádí ekonomický odbor - oddělení rozpočtu programového financování ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva.

- Předpisy upravující  problematiku programového financování a dokumentace programů vč. jejich schválení Ministerstvem financí jsou zveřejněny na extranetu ministerstva pod záložkou Ekonomika.

§ 29

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 330/2008-EO-R ze dne 26.8.2008 
o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti.

§ 30

Účinnost instrukce

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2010.

JUDr. Jiří Pospíšil v.r.

Ministr spravedlnosti

Seznam příloh:

Příloha č. 1a – Investiční záměr – stavební akce

Příloha č. 1aa – Časový harmonogram stavební akce

Příloha č. 1b – Investiční záměr – akce ICT

Příloha č. 1c – Investiční záměr – bezpečnostní technologie

Příloha č. 2 - 	Zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu a prohlášení o využívání pořízeného majetku

Příloha č. 3a - 	Zápis o finanční řídící kontrole před registrací akce

Příloha č. 3b - Zápis o finanční řídící kontrole před stanovením výdajů

Příloha č. 3c - 	Zápis o finanční řídící kontrole před registrací akce a stanovením výdajů

Příloha č. 4 – 	Zápis o odevzdání a převzetí stavby

Příloha č. 5 – 	Zápis o odstranění vad a nedodělků

Příloha č. 6 -  Změny závazných ukazatelů akce

Příloha č. 1a

Žadatel – organizační složka státu

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

# stavební akce

Název akce:

Investor:

- Cíl investičního záměru

# Cílem investičního záměru je ….

# Majetkoprávní údaje:

# postačují údaje, není nutný výpis z KN a snímek pozemkové mapy, tyto doklady je třeba doplnit pouze u výstavby nových budov

# Budova ……..č.p. je umístěn na pozemku č.parc…. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má …. (lze připojit výpis z KN, snímek pozemkové mapy u akcí na pozemcích mimo budovu rezortu, příp. nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce)

# Současný stav a zdůvodnění nezbytnosti stavební akce

# Popis

# Příloha dle náplně akce: doklady o nevyhovujícím stavu (PENB, energ. audit, revize, odborné posudky, atd.)

# Lze připojit fotodokumentaci stávajícího stavu

- Náplň akce, popis způsobu řešení akce, stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na kapacity pracovníků, ploch a prostor apod. vč. posouzení různých variant řešení

Kromě popisu doplnit u stavební akce např. půdorysy stáv. stavu a navrženého řešení apod., u informačních a komunikačních technologií uvést předpokládaný počet jejich uživatelů apod.

- Základní technické parametry akce

m2, m3, ks, soubor, jednotkové ceny, u technologického zařízení výkon kW, počet stanic výtahu, parametry silnoproudé a slaboproudé sítě

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů bezpečnostních, jakostních hygienických příp. jiných

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavební akce (projektu) energiemi, vodou, pracovníky apod. a požadavek na navýšení rozpočtu běžných výdajů v roce následujícím po uvedení stavby do užívání

8.  Bilance investičních a neinvestičních potřeb přípravy a realizace akce

Náklady na projektovou přípravu, inženýrskou činnost, stavební objekty, technologie, stroje a zařízení, zabezpečení objektu, náklady na požadované informační a komunikační technologie,  stěhování apod.. Neinvestiční potřeby musí být uvedeny samostatně. Uvést, jak byly náklady stanoveny, propočet nákladů, jednotkové náklady Kč/m3 obest. prostoru nebo Kč/m2 dotčené užitné plochy

Uvést náklady bez DPH, DPH a s DPH

Ve skladbě dle náplně akce - např.:

| Předběžné náklady akce | náklady bez DPH v Kč | DPH | náklady vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| investiční výdaje |  |  |  |
| projektová dokumentace |  |  |  |
| autorský dozor projektanta |  |  |  |
| náklady přípravy a řízení akce (technický dozor investora, obstarání SP či kolaudace apod.) |  |  |  |
| koordinátor BOZP |  |  |  |
| náklady obnovy event. pořízení stavebních objektů (stavební práce) |  |  |  |
| náklady na pořízení event. obnovu provozních souborů jiných než ICT (technologie) |  |  |  |
| náklady na pořízení event. obnovu provozních souborů ICT |  |  |  |
| jiné náklady stavební nebo technologické části staveb (patří sem i příp. rezerva na změny věcné) |  |  |  |
| investiční výdaje celkem |  |  |  |
| neinvestiční výdaje |  |  |  |
| např. náklady obnovy stavebních objektů |  |  |  |
| náklady na interiérové vybavení, pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT |  |  |  |
| neinvestiční výdaje celkem |  |  |  |
| náklady akce celkem |  |  |  |

Předpokládané výdaje včetně DPH činí celkem                  Kč

Dále podrobněji uvést propočet rozhodujících výdajů (lze připojit i samostatnou přílohu ze které se čerpalo při přípravě IZ

Uvést zdroj financování (dotace programu správce kapitoly, NNV, spolufinancování EU/FM, výši dotace jiného zdroje (FKSP, rozpočet EU, hospodářská činnost, rozpočet jiného rezortu) a podíl vlastních zdrojů. U dalších zdrojů financování předat dohodu, obsahující závazek spolufinancování, příp. rozhodnutí o schválení dotace z Evropských fondů. Zpravidla se jedná o akce z dotace SR (programové financování), ale není to pravidlo.

Harmonogram finančních potřeb akce (vč. DPH)

např.

| druh výdajů | rok … Kč | rok … Kč | celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| investiční výdaje |  |  |  |
| projektová dokumentace |  |  |  |
| autorský dozor |  |  |  |
| technický dozor |  |  |  |
| stavební práce |  |  |  |
| technologie, stroje a zařízení |  |  |  |
| informační technologie |  |  |  |
| neinvestiční výdaje (NIV) |  |  |  |
| projektová dokumentace (v případě, že NIV převažují) |  |  |  |
| obnova stavby… , oprava…. |  |  |  |
| interiérové vybavení, stroje a zařízení |  |  |  |
| celkem |  |  |  |

Pozn.: uvedený rozpis finančních potřeb se může lišit podle náplně a délky realizace akce.

9.   Hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, návratnost

10. Zajištění přípravy a realizace akce ve vztahu ke stavebnímu zákonu

Uvést, zda stavební záměr podléhá ohlášení nebo stavebnímu povolení dle stavebního zákona, event. stanovisku orgánů památkové péče.

11.  Harmonogram přípravy a realizace akce (uvést ty, které se týkají charakteru akce)

Nedílnou součást investičního záměru tvoří harmonogram přípravy a realizace akce, který bude obsahovat podle náplně akce, požadavků na přípravu akce a průběh realizace akce tyto údaje:

Termín, lhůta

- příprava investičního záměru a žádost o schválení IZ na MSp

- registrace investičního záměru MSp

- příprava zadávací dokumentace (dále jen ZD) pro přípravnou

fázi akce (např. projektová dokumentace

- zajištění souhlasu se zahájením zadávacího řízení (u VZ podlimitních

a nadlimitních) pro projektovou přípravu akce

- vyhlášení VZ pro projektovou přípravu akce vč. lhůty pro  podání

nabídek, hodnocení nabídek a oznámení vítězného uchazeče

- stanovení výdajů na financování projektové přípravy (MSp)

- předpokládaná lhůta zhotovení PD pro zadání VZ na realizaci akce

- zadání VZ na inženýrskou činnost investora (TDI a BOZP),

lze zadávat současně s VZ na zhotovení PD

- obstarání stavebního povolení event. ohlášení (vyžaduje-li to

stavební zákon) vč. zajištění závazného stanoviska orgánu památkové péče

- příprava ZD na realizační fázi akce a schválení PD zadavatelem

- zajištění souhlasu se zahájením zadávacího řízení na MSp

(u VZ podlimitních a nadlimitních VZ)

- zadání VZ na realizační fázi akce (vyhlášení VZ vč. lhůty

pro podání nabídek, hodnocení nabídek a oznámení vítězného uchazeče)

- stanovení výdajů na financování realizační fáze akce (MSp)

- realizace akce (včetně podpisu smlouvy)

- zkušební provoz (u technologických souborů, kde jej požaduje

objednatel nebo stavební povolení)

- kolaudace akce

- závěrečné vyhodnocení akce

Časový harmonogram stavební akce v grafické podobě je v Příloze 1a-a a je nepovinnou součástí IZ. Umožní OSS lépe stanovit lhůtu realizace akce.

Pozn.: harmonogram bude obsahovat pouze činnosti přípravy akce, které odpovídají náplni akce a předpokládané hodnotě VZ, v případě více VZ je nutné harmonogram rozšířit o další fáze přípravy akce.

12. Zajištění přípravy a realizace akce z hlediska zadávání veřejných zakázek

Tato investiční akce bude realizována prostřednictvím následujících VZ (uvést přesný výčet všech VZ, resp. VŘ, které bude nutné pro úspěšnost dokončení dané investiční akce zrealizovat)

- akce bude zadána jako 1 VZ na stav. práce

nebo

- v rámci akce budou zadány tyto samostatné VZ:

zhotovení PD, výběr TDI, BOZP  – služby, charakter VZ (VZMR, podlimitní, otevřené řízení)

stavební práce ….charakter VZ…

dodávky ….

13. Stanovisko příslušného orgánu státní správy k IZ v případě, že jde o nemovitou kulturní památku nebo rekonstrukci a výstavbu objektu v památkových zónách (odbor památkové péče, NPÚ apod.)

Před zpracováním PD nevydá orgán památkové ochrany závazné stanovisko, ale může se vyjádřit k zásadám navrženého řešení obsaženého ve studii, které je oceněno, příp. připojit zápis z konzultace na NPÚ.

Příloha 1a-a: Časový harmonogram akce

Odpovědný zástupce organizační složky státu

podpis

Zpracoval:

Datum:

# Příloha č. 1b

# ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU (žadatel)

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

(akce informačních a komunikačních technologií)

# Název akce:

1. Cíl investičního záměru

cíl investičního záměru, popis současného stavu, popis cílového stavu, zdůvodnění zvoleného řešení, jeho nezbytnost a efektivnost,

2. Věcné vymezení akce

věcné vymezení akce, základní technické parametry pořizovaného majetku; zajištění akce z hlediska způsobu výběru dodavatele (etržiště, veřejná zakázka, rámcová smlouva, apod. 
- dle bodu ce) odst. 1 § 7 instrukce)

3. Cenová kalkulace

zdroje financování, celkové finanční náklady akce, parametry akce, cenová kalkulace včetně uvedení počtu ks a rozpočtových položek (též tab. forma)

4. Časový plán realizace akce

přehled časového rozložení čerpání finančních nákladů akce (v návaznosti na bod ce) odst. 1 § 7 instrukce), podle parametrů a rozpočtových položek (též tab. forma )

Zpracoval:

(jméno, příjmení, datum, podpis)

# Příloha č. 1c

# ORGANIZAČNÍ SLOŽKA RESORTU MSp (název)

# p ř e d k l á d á

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

z oblasti bezpečnostních technologií

# „Název investičního záměru“

1. Cíl investičního záměru

cíl investičního záměru, popis současného stavu, popis cílového stavu, zdůvodnění nezbytnosti a efektivnosti zvoleného řešení ...

2. Majetkoprávní vztahy k budově, prostorám realizace investičního záměru

věrohodné doložení vlastnictví (Česká republika), zápis v katastru nemovitostí (přiložit výpis z katastru nemovitostí) atd., v případě, že není podmínka splněna, uvést, jak je zajištěna evidence majetku, zhodnocení nemovitosti investicí do cizího majetku, jeho případný vliv na snížení nájemného nebo ceny služeb  atd.  Pokud je v nezbytných případech rozhodnuto o investici do cizího majetku, popsat způsob a řešení demontáže zařízení evidovaného v majetku státu…

3. Požadavky na provoz

požadavky na zabezpečení budoucího provozu zařízení zejména dalšími pracovníky, službami a předpokládanou výši finančních potřeb pro provoz. Pokud je požadováno, tak popsat způsob připojení na PCO (pult centrální ochrany Policie ČR, komerční společnosti) a zdroje jejich úhrady…

4. Splnění předpisů

vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska splnění předpisů bezpečnostních (zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů), požární ochrany, ochrany osob, ochrany zdraví při práci…

5. Věcné vymezení akce

věcné vymezení akce, základní technické parametry pořizovaného majetku, kompatibilita připojení na stávající systémy; zajištění akce z hlediska veřejných zakázek – v rámci akce budou zadány tyto VZ: na nákup služeb, dodávku…., charakter VZ – veřejná zakázka malého rozsahu, otevřené podlimitní, nadlimitní…

6. Cenová kalkulace

zdroje financování, předpokládané celkové náklady akce, cenová kalkulace s uvedením parametrů, počtu ks a rozpočtových položek….

7. Časový plán realizace akce

přehled časového rozložení přípravy, realizace akce….

Vyjádření (stanovisko) bezpečnostního ředitele krajského soudu (státního zastupitelství)

Souhlasím      Nesouhlasím			……………………………………………..

(nehodící se škrtněte, případné zdůvodnění)			(jméno, příjmení, datum, podpis)

Za organizační složku zpracoval:		………………………………………………							(jméno, příjmení, datum, podpis)

Příloha č. 2

Zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu a prohlášení o využívání pořízeného majetku

Název akce: …………………………………………………………………………………….

Registrační list akce ze dne: …………………………………………………………………….

poslední platné Stanovení výdajů na financování akce ze dne: ………………………………...

I. Plnění stanovených termínů:

II. Plnění závazných indikátorů:

(pokud byly indikátory stanoveny)

*) MAX, MIN

III. Plnění závazných parametrů:

*) MAX, MIN

IV. Plnění cílů:

(pokud byly cíle stanoveny)

V. Plnění finanční bilance:

(pokud je akce financována i z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu např. FKSP, hospodářská činnost, strukturální fondy EU apod. bude uvedeno i skutečné čerpání z těchto zdrojů)

VI. Prohlášení o využívání pořízeného či zhodnoceného majetku

Prohlašuji tímto, že pořízený (zhodnocený) majetek, tj. ………………., je využíván v souladu s požadavky investičního záměru akce.

Datum:……………………………

Podpis odpovědné osoby OSS:……………………………

Příloha č. 3a

Název akce………………………………………………………………..

Číslo akce …………………………………………………………………

Účastník programu………………………………………………………..

Zápis

o finanční řídící kontrole provedené před registrací akce *)

před změnou registrace akce *)

dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

- Žádost o registraci akce je předkládána v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., v platném znění, pokynem Ministerstva financí ČR č. R 1-2010 a instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R a obsahuje veškeré předepsané náležitosti.

Realizace akce je v souladu s cíli schválené dokumentace programu č.…………………….

Předpokládané výdaje akce činí………………………… Kč

Žádost byla posouzena a odsouhlasena dílčím správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru investic a majetku*)

ředitel odboru informatiky *)

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení *)

- Před registrací akce bylo prověřeno finanční krytí akce. Výše uvedená akce bude financována v rámci schváleného/upraveného rozpočtu na rok ………… a v dalších letech v rámci schváleného střednědobého výhledu na roky ……………………

Finanční krytí akce je zajištěno v letech …………………………………

v celkové výši…………………..….. Kč.

Žádost byla posouzena a odsouhlasena správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru ekonomického*)

vedoucí rozpočtu programového financování*)

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 3b

Název akce………………………………………………………………..

Číslo akce …………………………………………………………………

Účastník programu………………………………………………………..

Zápis

o finanční řídící kontrole provedené před vydáním stanovení výdajů *)

před změnou stanovení výdajů *)

dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

- Žádost o vydání stanovení výdajů je předkládána v souladu s platnými předpisy (vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., v platném znění, pokyn Ministerstva financí č. R 1-2010, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R, v platném znění, výběr zhotovitele byl proveden podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.10.2016, č.j. 114/2016-INV-Z, o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti, v platném znění.

Žádost byla posouzena a odsouhlasena dílčím správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru investic a majetku *)

ředitel odboru informatiky *)

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení *)

- Před vydáním stanovení výdajů bylo prověřeno finanční krytí akce z prostředků státního rozpočtu.

Finanční krytí akce je zajištěno v letech ………………………………..

v celkové výši …………………………Kč

Žádost byla posouzena a odsouhlasena správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru ekonomického

vedoucí rozpočtu programového financování*)

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 3c

Název akce………………………………………………………………..

Číslo akce …………………………………………………………………

Účastník programu………………………………………………………..

Zápis

o finanční řídící kontrole provedené před registrací akce a stanovením výdajů

dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

- Žádost o registraci akce a stanovení výdajů je předkládána v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., v platném znění, pokynem Ministerstva financí ČR č. R 1-2010, instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.10.2016, č.j. 114/2016-INV-Z, o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti, v platném znění.

Realizace akce je v souladu s cíli schválené dokumentace programu č.…………………….

Předpokládané výdaje akce činí………………………… Kč

Žádost byla posouzena a odsouhlasena dílčím správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru investic a majetku*)

ředitel odboru informatiky *)

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení *)

- Před registrací akce a vydáním stanovení výdajů bylo prověřeno finanční krytí akce. Financování akce je zajištěno v rámci schváleného/upraveného rozpočtu na rok ………… 
a v dalších letech v rámci schváleného střednědobého výhledu na roky ……………………… v celkové výši…………………..…..Kč.

Žádost byla posouzena a odsouhlasena správcem programu:

Datum:………………………………                 Podpis……………………………………….

ředitel odboru ekonomického

vedoucí rozpočtu programového financování*)

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 4

Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části)

Datum zahájení přejímacího řízení:

Název akce (budovy nebo stavby):

Číslo akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva o dílo č. 	ze dne

Popis předmětu díla: (stručný)

Datum zahájení prací dle SoD:	datum dokončení díla dle SoD (vč. dod.):

Datum skutečného zahájení prací:

Datum skutečného dokončení prací:

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody:

Soupis vad a nedodělků při odevzdání a převzetí a termín jejich odstranění:

1.

2.

.

.

.

V případě potřeby připojit přílohu č. 1 – Soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění

- příp.uvést – nejsou

Dohoda o opatřeních a zajištění přístupu za účelem odstranění nedodělků:

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení:

Listinné doklady v průběhu realizace výstavby:

v případě potřeby připojit přílohu č. 2

Datum ukončení přejímacího řízení:

Prohlášení:

Podpisem tohoto „Zápisu o odevzdání a převzetí stavby“ zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené dílo za podmínek uvedených v tomto protokolu. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Záruční doba: (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:

Vyjádření účastníků řízení:

(lze doplnit případné okolnosti přejímky)

Účastníci předání a převzetí:

Zástupci zhotovitele:	funkce	 podpis

Zástupci objednatele:

Technický dozor investora:

Projektant:

Další účastníci řízení:

Příloha č. 5

Zápis o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby

Stavba:

Datum převzetí díla:

Objednatel potvrzuje, že k níže uvedenému datu byly odstraněny tyto vady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání a převzetí díla ze dne………..

Soupis vad a nedodělků:					termín odstranění:

V    						odpovědný zástupce objednatele (dle SoD):

Datum:						podpis:

Příloha č. 6

Změny závazných ukazatelů akce

Název akce:

Evidenční číslo akce:

- Termíny akce:

| Původní termín | Navrhovaný termín |
| --- | --- |

Zdůvodnění:

- Parametry akce:

| Původní parametr | Navrhovaný parametr |
| --- | --- |

Zdůvodnění:

- Finanční bilance:

| Původní náklady akce | Navrhované náklady akce: |
| --- | --- |

Zdůvodnění:

Vypracoval – jméno, podpis:

Dne:

Schválil – jméno, podpis:

Dne:

# Footnotes

) §§ 11 a 14 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

) § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

) § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

) Pokyn MF č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu, při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

) Vyhláška MMR 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

) § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

) §§ 56 a 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

) zrušeno

)  § 12 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

). Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.10.2016,  č.j. 114/2016-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti.

) § 12 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

13)  § 6 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti SR na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.       
čl. 10 pokynu MF č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

)   § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

)   § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

) § 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

) § 50 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24.10.2016, č.j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu ministerstva spravedlnosti.